|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma do Site H&P 137 – Informatica:** | | |  |  | | | | | | | **22/05/2018** | **ATE** | **03/07/2018** |
| **Fase** | **Atividades** | **Semana/Ano** | | | | | | | | |  |  |  |
| **1º semana** | | | **2º semana** | | **3º semana** | | | **4º semana** | **5º semana** | **6º semana** | **7º semana** |
| **Terça - Quinta** | | | **Terça - Quinta** | | **Terça - Quinta** | | | **Terça - Quinta** | **Terça - Quinta** | **Terça - Quinta** | **Terça - Quinta** |
| Introdução | Documentação | 1 dia – 22/05 | | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Cronograma | 1 dia – 22/05 | | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Custos do Projeto | 1 dia – 22/05 | | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Minimundo | 1 dia – 22/05 | | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Modelagem | Modelo Entidade Relacionamento - MER | 1 dia– 24/05 | | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Diagrama de Caso de Uso – UML | 1 dia– 24/05 | | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Diagrama de Classes - UML | 1 dia– 24/05 | | |  |  | | |  | |  |  |  |
| Desenvolvimento | Site - HTML |  | | | 2 dias – 29/05 | 2 dias – 05/05 | |  | | |  |  |  |
| Banco de Dados | 19/05/2018 - 1 dias | | | | | | | | |  |  |  |
| Java Web | 21/05/2018 até 28/06/2018 – 3 dias | | | | | | | | |  |  |  |

29/05/2018 até 14/06/2018 – 6 dias